EGAKAT SPA · CONTROL DE GESTIÓN Y MEJORA CONTINUA

AUTOMATIZACIÓN DE REPORTES WMS

Transformación Digital del Control de Gestión

Autor: Sócrates Cabral Jefe de Control de Gestión y Mejora Continua 08 de marzo de 2026

# 1. RESUMEN EJECUTIVO

Este informe documenta el diseño, implementación y resultados del proyecto de automatización de reportes del Sistema de Gestión de Almacenes (WMS) de Egakat SPA. El proyecto transforma un proceso manual, repetitivo y propenso a errores en una solución completamente automatizada que garantiza datos precisos, consistentes y disponibles a primera hora del día laboral.

| Reportes Automatizados | Centros de Distribución | Empresas Clientes | Horas Ahorradas por Día |
| --- | --- | --- | --- |
| 27 | 3 | 16 | ~2 horas |

La automatización cubre tres módulos críticos: Stock WMS Semanal, Staging IN/OUT y Consulta de Posiciones — los tres pilares de información que alimentan el ecosistema de reportería y toma de decisiones de Egakat SPA.

# 2. EL DESAFÍO: ANTES DE LA AUTOMATIZACIÓN

Cada día hábil, el equipo de Control de Gestión debía ejecutar manualmente un proceso secuencial para obtener la información operacional del WMS. Este proceso consumía recursos valiosos y presentaba riesgos significativos para la calidad del dato.

| PROCESO MANUAL — SITUACIÓN ANTERIOR |  |
| --- | --- |
| Tiempo diario | ~90-120 minutos de trabajo manual repetitivo |
| Consistencia | Variable — dependía del operador del momento |
| Disponibilidad de datos | Tardía — disponible a media mañana (9:30-10:00 AM) |
| Riesgo de error | Alto — nombres de archivo inconsistentes, omisiones frecuentes |

El proceso manual no solo consumía tiempo: cada descarga representaba un punto de falla potencial. Un archivo en la carpeta equivocada o con nombre distinto rompía las conexiones de Power BI, generando reportes desactualizados para la operación.

## Principales Puntos de Dolor

~2 horas de trabajo calificado consumidas en tareas repetitivas sin valor analítico

Con 27 reportes diarios, la probabilidad de omitir uno era alta

Inconsistencia en nombres de archivos → ruptura de conexiones Power BI / Power Query

Datos disponibles a media mañana → decisiones operativas postergadas

Dependencia de una persona específica → riesgo ante vacaciones o ausencias

Sin registro auditado de cuándo se descargó cada reporte ni de errores ocurridos

# 3. LA SOLUCIÓN: AUTOMATIZACIÓN INTEGRAL

El proyecto implementa tres módulos de automatización que trabajan de forma coordinada, ejecutándose en secuencia cada día hábil a las 8:00 AM vía el Programador de Tareas de Windows. Cada módulo es robusto ante errores, idempotente y deja trazabilidad completa.

| MÓDULO 1 Stock WMS Semanal | Descarga el inventario completo de los 3 centros de distribución activos (Quilicura, Pudahuel, Pudahuel Unitario). Genera 3 archivos Excel con nombres estandarizados para consumo directo en Power BI. [3 reportes ¦ 3 CDs ¦ ~5 minutos] |
| --- | --- |

| MÓDULO 2 Staging IN/OUT | Descarga el reporte 'Consulta Stock con Staging In y Out' para 16 empresas clientes distribuidas en 3 sesiones WMS independientes. Los archivos CSV se guardan con el nombre original del sistema para trazabilidad completa. [16 reportes ¦ 16 clientes ¦ ~10 minutos] |
| --- | --- |

| MÓDULO 3 Consulta de Posiciones | Descarga los 8 reportes de posiciones (ocupadas y libres) de los 4 depósitos. Utiliza nombres de archivo fijos que Power Query consume directamente sin ninguna configuración adicional. [8 reportes ¦ 4 depósitos ¦ ~4 minutos] |
| --- | --- |

# 4. ARQUITECTURA TÉCNICA

La solución está construida sobre tecnología robusta, de bajo costo y mantenible por el equipo interno. No requiere servidores externos ni licencias adicionales.

| Componente | Tecnología | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Lenguaje | Python 3 | Alto nivel, ampliamente adoptado en analítica de datos |
| Automatización Web | Playwright (Microsoft) | Controla Chrome para interactuar con el WMS como un usuario real |
| Credenciales | python-dotenv / .env | Contraseñas almacenadas fuera del código fuente |
| Almacenamiento | OneDrive for Business | Reportes sincronizados automáticamente a SharePoint |
| Ejecución | Windows Task Scheduler | Lanza los 3 módulos en secuencia L-V a las 8:00 AM |
| Modo silencioso | headless=True | El navegador opera en segundo plano sin ventanas visibles |
| Monitoreo | Logs de auditoría | Registro completo de cada ejecución en archivo .log con timestamp |
| Dashboards | Power BI / Power Query | Consume archivos con nombres fijos desde OneDrive/SharePoint |

# 5. RESULTADOS E IMPACTO EN EL NEGOCIO

| INDICADOR | ANTES | DESPUÉS |
| --- | --- | --- |
| Tiempo de descarga | ~2 horas/día manual | ~20 min automático |
| Disponibilidad del dato | 9:30 – 10:00 AM | 8:20 – 8:30 AM |
| Consistencia de archivos | Variable | 100% estandarizado |
| Riesgo de error humano | Alto | Eliminado |
| Dependencia de persona | Alta | Nula |
| Ventana de intervención | Ventanas visibles (lento) | Ejecución silenciosa en 2.º plano |

IMPACTO ANUAL ESTIMADO: Con ~2 horas de trabajo calificado liberadas por día hábil (250 días/año), el proyecto equivale a recuperar más de 500 horas de trabajo al año. Ese tiempo se reinvierte en análisis de valor, mejoras de proceso y soporte estratégico.

# 6. BENEFICIOS ESTRATÉGICOS

## ► Continuidad operacional

El sistema opera independientemente de vacaciones, ausencias o carga de trabajo. Los reportes estarán disponibles en OneDrive/SharePoint a las 8:30 AM todos los días hábiles.

## ► Calidad del dato garantizada

Nombres de archivo fijos y estructura de carpetas estandarizada eliminan la posibilidad de que Power BI falle por inconsistencias. Cada CSV descargado es validado estructuralmente.

## ► Trazabilidad y auditoría

Cada ejecución genera un log con timestamp, cliente, estado (OK/error) y ruta del archivo. El log queda disponible en C:\ClaudeWork\logs\ para auditoría y diagnóstico.

## ► Escalabilidad

Agregar un nuevo cliente o depósito requiere modificar una sola línea en el script. No se necesita conocimiento técnico avanzado para el mantenimiento.

## ► Base para Analytics Avanzado

Con datos consistentes fluyendo diariamente a SharePoint, el equipo puede construir dashboards en Power BI, análisis de tendencias y alertas automáticas de forma sostenible.

# 7. PRÓXIMOS PASOS Y ROADMAP

| Fase | Estado | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Fase 6 | ✅ En curso | Modo headless activado — sin ventanas visibles |
| Fase 5 | ⏳ Pendiente IT | Azure AD: correo único + SharePoint directo |
| Fase 8 | 🔮 Planificado | Dashboards Power BI sobre datos automatizados |
| Futuro | 🔍 Exploración | Alertas automáticas ante anomalías de stock o staging |

ACCIÓN REQUERIDA: Para habilitar el correo único y el envío directo a SharePoint se requiere aprobación IT para crear App Registration en Azure AD. Contacto: José Contreras — jcontreras@tinetservices.cl

# 8. CONCLUSIÓN

El proyecto de Automatización de Reportes WMS representa un salto cualitativo en la madurez digital del área de Control de Gestión de Egakat SPA. No se trata únicamente de ahorrar tiempo: se trata de construir una base de datos confiable, consistente y disponible que permita tomar decisiones más rápidas y más informadas.

Hoy, los tres módulos están en producción, ejecutándose de forma autónoma cada mañana. Los datos fluyen desde el WMS hasta OneDrive/SharePoint sin intervención humana. El equipo puede enfocarse en analizar la información, no en recopilarla.

"De recopilar datos a generar valor — ese es el cambio fundamental que este proyecto trae al área de Control de Gestión de Egakat SPA."